INAUGURAZIONE OSPEDALE S. CAMILLO

COMACCHIO

Il piano dell’opera

Comacchio, 9 Febbraio 2010

Il progetto definitivo di ristrutturazione dell’Ospedale “San Camillo” di Comacchio è stato redatto in

data 28/02/2003 ed è stato approvato con delibera n° 619 del 14/07/2003.

L’appalto dei lavori è stato aggiudicato con delibera n° 804 del 06/09/2004 all’Impresa BUSI IMPIANTI S.p.A. di Bologna per l’importo di €. 9.372.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, della progettazione esecutiva e ed oneri vari compreso IVA.. L’importo finale dei lavori a seguito delle diverse perizie suppletive e di variante si attesta in €. 7.061.301,44

I lavori sono stati programmati in 2 fasi distinte poiché eseguiti ad ospedale funzionante e iniziati il 24/02/2005 relativi alla 1a Fase riguardante la ristrutturazione dei piani 4°, 3° e Rialzato (parte) la cui data di ultimazione lavori della 1a Fase era fissata al 31/01/2007. La seconda ed ultima fase si è conclusa l’11/12/2009.

L’opera realizzata rispetta i parametri e requisiti richiesti per l’ottenimento dell’accreditamento delle strutture sanitarie, infatti all’interno del nosocomio sono presenti ambienti destinati alla degenza e servizi, con esclusione di quelli caratterizzati da esigenze particolari (sale operatorie, diagnostica per immagini, ecc.), dove si è assicurata l’illuminazione e la ventilazione naturale; ambienti dove soggiornano o accedono i pazienti (degenze, ambulatori, diagnostiche, ecc.) e ambienti di lavoro dove è stato garantito un buon livello di comfort ambientale e nello specifico stanze di degenza max 3 p.l. con servizio igienico annesso con predisposizione per uso disabile, servizi igienici ad ogni piano per l’utenza disabile, bagni assistiti in ogni Unità Operativa, depositi per materiale sporco e pulito, impianto di climatizzazione adeguato alle diverse esigenze di servizio, superfici (pavimenti e pareti) ambientali che possiedono caratteristiche che permettono i processi di pulizia e disinfezione diminuendo la carica batterica e rendere i locali igienicamente confortevoli, ecc.-

Nei lavori di ristrutturazione sono stati previsti anche interventi per l’ottenimento di risparmio energetico con l’installazione di nuovi serramenti esterni con vetrocamera, sostituzione dei bruciatori a servizio delle caldaie della Centrale Termica con tipo modulare ad inverter, ecc.

Dati plani volumetrici

Totale mc. ristrutturati: 44.490

Totale mq. ristrutturati:  9.841

Costi parametrici:      €. 158,70/mc.

€. 717,50/mq.

La struttura

Il Nuovo Ospedale S.Camillo di Comacchio, al termine dei lavori di ristrutturazione, vede ripristinate e rinnovate le proprie attività sanitarie, di degenza ed ambulatoriali.

La struttura si articola su 5 piani e comprende tutte le principali attività sanitarie ossia la degenza in ordinario (Medicina Generale- Gastroenterologia- Ematologia/Oncoematologia; Chirurgia Generale), in day-hospital e in lungodegenza, per un totale di 54 posti letto, l’attività ambulatoriale articolata su 20 diverse branche, un rinnovato servizio di radiodiagnostica, il pronto soccorso, il centro salute donna e l’R.S.A. con 15 posti letto.

Tutti i servizi sanitari di degenza, ambulatoriali e di diagnostica, oltre ai servizi generali, sono completamente rinnovati nella componente edilizia, nelle dotazioni tecnologiche e negli arredi. Alcune specialità ambulatoriali, che occupano prevalentemente il piano terra e il primo piano, sono state potenziate attraverso l’adozione di nuove strumentazioni tecnologiche che aumentano la qualità della prestazione erogata. Al riguardo va segnalata l’oculistica, l’odontoiatria e la radiodiagnostica.

I reparti di degenza sono collocati al quarto e al terzo piano.  Al terzo piano sono presenti 20 posti letto di Lungodegenza, al quarto la Medicina Interna con una dotazione di 21 posti letto, che comprendono anche i letti della branca di Gastroenterologia e di Ematologia-DH oncologico, mentre la Chirurgia Generale ha una dotazione di 5 posti letto.

Le stanze sono prevalentemente a due posti letto, con alcune stanze singole. Ogni stanza dispone di un bagno con doccia, in alcuni casi attrezzato per pazienti disabili, e di armadietti guardaroba e comodini snodabili. I letti sono snodati e automatizzati per consentire al paziente una movimentazione più facile e confortevole. Altri comfort presenti sono le  poltrone reclinabili e in alcune stanze i televisori.

Analogo comfort è presente nel settore dedicato alla RSA.

| Piano | Funzione e Servizi sanitari | Servizi generali |
| --- | --- | --- |
| Piano seminterrato |  | Locali tecnici, ambulatori |
| Piano rialzato | Ambulatori (dermatologia, odontostomatologia, cardiologia, gastroenterologia, medicina interna, medicina sportiva, nefrologia, oculistica, ortopedia con sala gessi, pneumologia) Ambulatori chirurgici (chirurgia generale, plastica, vascolare, ORL, urologia) Centro Prelievi Endoscopia | Centro servizi/CUP, punto informativo, mensa dipendenti, chiesa, Tribunale Diritti del Malato, Organizzazioni Sindacali |
| Piano primo | Pronto Soccorso, Radiodiagnostica, Ambulatorio di Neurofisiologia, Ambulatori Centro Salute Donna | Spogliatoi |
| Piano secondo | Blocco Operatorio, Day-Surgery (8 posti letto), RSA (15 posti letto) Direzione sanitaria |  |
| Piano terzo | Lungodegenza (20 posti letto), Riabilitazione ( attività ambulatoriale per ricoverati ed ambulanti) |  |
| Piano quarto | Medicina interna (21 posti letto suddivisi tra le branche di Medicina, Gastroenterologia, DH oncologico), Chirurgia Generale (5 posti letto), Ambulatorio di Ematologia/Oncoematologia |  |

Il quadro finanziario dell’opera ammonta complessivamente a € 9.414.300,00 di cui 7.669.00,00 finanziati dalla Regione Emilia Romagna ed € 1.745.300,00 finanziati dall’Azienda U.S.L. di Ferrara.